Bonjour, aujourd’hui je vais vous présenter mon organisation afin de réaliser dans les temps le projet de programmation de cette année.
Mais tout d’abord, le projet de programmation ? Quel est son but et quelles sont les attentes ?

Le projet de programmation porte sur la recréation d’un jeu de société pour notre client monsieur Lefèvre. Le jeu de cette année s’appelle « les batisseurs Moyen-age ». L’objectif de ce jeu de gestion est de bien gérer son équipe d’ouvrier afin de construire le maximum de bâtiments possible. Et le joueur avec le plus de points en fin de partie remporte le jeu.
L’objectif même de ce projet est d’en faire une version numérique afin que notre client puisse retrouver le jeu de son enfance. Bien entendu, nous avons différentes contraintes à respecter imposées par notre client. M. Lefevre souhaite par exemple jouer contre des ordinateurs, avoir une interface textuelle graphique ou encore qu’on ajoute des fonctionnalités supplémentaires imprévues dans les règles initiales du jeu.
Nous avons évidemment une contrainte de temps à respecter. Ce projet doit être fini d’ici le 24 juin prochain.
C’est pour cela que le diagramme Gantt est utile. Nous allons modéliser les tâches à faire et les tâches déjà réalisées afin d’organiser la suite du projet et donc de pouvoir livrer le jeu au client dans les temps.

Tout d’abord, une présentation générale de l’organisation. Comme vous pouvez le voir, le diagramme est constitué de plusieurs étapes (respectivement Cahier des charges, Conception, Programmation et Exercice de communication) correspondant à nos différents rendus principaux. Ainsi, chaque étape possède un ensemble de tâches amenant au rendu final. Par exemple, pour rendre le cahier des charges nous voyons le jalon rouge représentant la date de rendu maximal. Une étape se termine donc par un jalon.
Les deux périodes indiquées dans une couleur différente représentent les vacances et les partiels. Nous mettant donc dans l’incapacité de travailler.
Afin d’organiser le projet, s’étalant sur 12 semaines, j’ai dû adapter les tâches rapidement réalisables afin de laisser plus de temps à celles chronophages.

Afin de nous guider dans nos différents rendus, chaque rendu sont présentés par notre client M. Lefevre. Nous dépendons donc de la mise en ligne de ses vidéos explicatives avant de commencer un rendu. Expliquant parfois les retards dans certaines tâches. En lisant le diagramme, nous constatons que nous avons un rendu pour vendredi. Mais nous ne pouvons pas avancer faute du retard de monsieur lefèvre sur la vidéo explicative. J’ai donc profité de ce temps pour préparer cet oral.
Nous pouvons tout de même communiquer avec lui afin d’obtenir des informations complémentaires.
Concernant les difficultés rencontrées durant l’élaboration de ce projet, nous avons évidemment la gestion du temps. La fin de l’année arrive très vite et beaucoup de rendus s’enchaînent à la suite. De plus, certaines fonctionnalités nécessitent du temps d’apprentissage compte tenu des techniques utilisées.
Cela explique la surcharge sur la dernière période. Si nous souhaitons rendre le projet dans les temps, nous devons commencer l’exercice de communication en parallèle de la programmation.
Devoir répondre entièrement aux besoins du client ainsi que structurer la forme du projet demande beaucoup d’effort. Cela nécessite de voir le projet non plus dans un cadre mais dans son ensemble avant même sa réalisation. Cet effort représenté par différents diagrammes prend du temps mais permet au final de mettre les idées au clair et de commencer efficacement le développement du projet.

Pour certaines tâches, l’apprentissage de nouveaux outils est nécessaire. En effet, pour les tâches de création du diagramme d’analyse, nous devons apprendre à utiliser un nouveau logiciel, pouvant rajouter du temps sur nos prévisions.
La partie programmation étant le cœur du projet, nous devons ajouter une interface graphique complète. Notre manque de formation dans cette discipline va nous prendre beaucoup de temps. C’est pour cela que la tâche Interface est si longue.
La réalisation en général nécessite de connaître et maîtriser certains outils que nous n’avons pas l’habitude de travailler avec.

En guise de bilan, nous pouvons voir les aspects positifs et négatifs de cette planification.
La planification du projet peut être soumise à beaucoup d’imprévu et de retard causé par des évènements imprévisibles (la vidéo de Mr Lefevre par exemple). Malgré mes efforts pour répartir le travail efficacement sur toute la période concernée, je suis obligé d’être en surcharge durant le partie programmation.

Cependant cette organisation permet de prendre du recul sur le projet et incite à travailler en prévision des prochains rendus. En effet, avoir un visuel sur les prochaines tâches permet de prendre plus en considération le temps que ça risque de prendre.

Dans les tâches déjà effectuées, la planification du cahier des charges s’est correctement déroulée. J’ai réussi à prendre en compte le temps restant afin de pouvoir terminer le rendu avant la date finale.
La partie programmation me semble très longue à faire et j’espère pouvoir la terminer à temps. Je suis motivé pour rendre un projet fonctionnel et agréable pour le joueur. Planifier son projet en avance reste quand même source de motivation car nous envisageons le futur du projet plutôt que l’instant présent.les

Au final, les difficultés rencontrées restent les imprévus non-liés à mon organisation personnelle. Devoir décaler d’une semaine un rendu dérange les prévisions sans pouvoir réagir autrement qu’en replanifiant.
L’apprentissage de certains outils peut-être difficile, mais le temps d’adaptation est assez court.
Ce qui me préoccupe le plus reste la dernière partie programmation, primordiale mais étant plus courte que les autres.

Pour terminer, j’espère pouvoir rendre dans les temps et respecter cette prévision de projet au maximum.